## Slide 1
高级编程（一）项目汇报
语音识别+机器翻译
易可可 徐越方洲 崔冰 余扬名

## Slide 2
PART ONE
选题说明
功能简介
分工设置
项目周期结点

## Slide 3
选题说明：
语音识别与机器翻译是行业内比较火热的两大模块。
多许新型公司，如科大讯飞等，都将这两大模块结合在了一起，发行了自己设计的自动翻译产品
我们小组经过讨论后决定，选取这两个大热模块，进行项目开发
Speech Recognition + Machine Translation

## Slide 4
功能简介
语音识别和机器翻译的功能模块皆封装成类，方便调用和更新。
面向对象
支持wav、aiff、flac三种音频格式的语音识别。
多格式
注释，差错处理完整而全面
代码可读性高
支持中、英、法三种语言的语音识别和机器翻译功能。
多语言
语音识别：
3种语言（中、英、法）
3种音频格式（wav、aiff、flac）
机器识别：
3种api（有道、必应、百度）

## Slide 5
分工设置
徐越方洲，易可可
崔冰，徐越方洲，余扬名
功能合并：
易可可，徐越方洲
调试：
全体组员
机器翻译
功能合并及调试
语音识别

## Slide 6
语音识别部分

## Slide 7
机器翻译部分

## Slide 8
功能合并调试部分

## Slide 9
前期准备阶段
任务分析、学习、讨论
确定分工
语音识别+机器翻译功能初步实现
语音识别+机器翻译功能优化，封装装，代码注释，差错处理完成
功能合并及调试
项目总结
帮助文档撰写
项目周期内，每阶段项目完成情况
项目时间节点
2018/5/16——2018/5/24
2018/5/25——2018/6/11
2018/6/19——2018/6/24
2018/6/24——2018/6/26

## Slide 10
PART TWO
语音识别
程序重点 问题解决

## Slide 11
从麦克风中识别语音
语音转文字
写入文件
（未封装）
从音频文件中识别语音
语音转文字
写入文件
（未封装）
从音频文件中识别语音
语音转文字
（封装）
与机器翻译进行结合
展望： 与麦克风输入进行结合

## Slide 12
recognize_to_text.py

## Slide 13
recognize_to_text.py

## Slide 14
recognize_to_text.py

## Slide 15
PART THREE
机器翻译
程序重点 问题解决

## Slide 16
text.py

## Slide 17
text.py

## Slide 18
text.py

## Slide 19
machine_translation_baidu.py

## Slide 20
machine_translation_baidu.py

## Slide 21
PART FOUR
项目展望

## Slide 22
1
语音识别
与终端语音输入结合（有思路 未完成）
识别不同音频格式、不同采样率、不同采样宽度的音频对语音识别的影响
识别时长

## Slide 23
2
机器翻译
与 MTMonkey 结合（框架）
三个api对比，测试翻译效果，选取特定领域语料最佳翻译……
总体：实现更多语种的语音识别+机器翻译